АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 октября 2024 года                                                                         №  1326

Экз.№ _____

р.п. Николаевка

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в

муниципальном образовании

«Николаевский район» Ульяновской области»

В соответствии с  Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Ульяновской области от 30 ноября 2023 г №32/642-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»»   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области».

2. Установить, что в ходе реализации программы «Развитие транспортной системы в  муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области и размеров субсидий из областного бюджета Ульяновской области.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области от 26 июня 2023 года № 637 «Развитие транспортной системы муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Администрации

муниципального образования

«Николаевский район»                                                                       О.А. Аблязова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Николаевский район»

Ульяновской области

от 29 октября 2024 г. №1326

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

- 1. Оценка текущего состояния сферы транспортной системы

в муниципальном образовании «Николаевский район»

Ульяновской области

Состояние транспортной системы является одним из ключевых факторов, обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

В настоящее время перевозки пассажиров и багажа в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области осуществляются автомобильным транспортом.

Одной из важнейших составных частей транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» являются автомобильные дороги, от уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети которых во многом зависит решение задач обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения. Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Николаевский район», неполное их соответствие нормативным требованиям, а равно ненадлежащее состояние дорожной инфраструктуры являются наиболее существенными инфраструктурными ограничениями темпов социально-экономического развития.

2. Описание приоритетов и целей социально-экономического

развития МО «Николаевский район» в сфере реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

2.1. Основными приоритетами социально-экономического развития МО «Николаевский район» в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» (далее - муниципальная программа) являются:

1) сбалансированное развитие транспортной системы в МО «Николаевский район»;

2) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения в МО «Николаевский район»;

3) повышение уровня транспортной безопасности на территории МО «Николаевский район»;

4) повышение доступности и качества транспортных услуг, оказываемых населению муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

2.2. Стратегической целью социально-экономического развития МО «Николаевский район» является создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры в МО «Николаевский район».

3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы

с национальными целями развития Российской Федерации,

стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственной программы Российской Федерации «Развитие

транспортной системы», государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области».

Муниципальная программа взаимосвязана с Государственной программой Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области».

- 4. Описание задач МО «Николаевский район»

Ульяновской области в сфере транспортной системы

и способы их эффективного решения

4.1. Задачами МО «Николаевский район» Ульяновской области в сфере транспортной системы в Ульяновской области, являются:

1) повышение качества дорожной сети;

2) приведение в нормативное состояние/строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

3) обеспечение дорожной деятельности;

4) развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

4) выполнение полномочий, возложенных на Управление по экономике и сельскому хозяйству и отдел ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности Управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

4.2. Эффективными способами решения указанных задач являются:

1) взаимодействие с исполнительными органами Ульяновской области;

2) участие МО «Николаевский район» Ульяновской области в реализации проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также других федеральных и ведомственных проектов;

3) реализация мероприятий, направленных на развитие дорожной сети в МО «Николаевский район» Ульяновской области;

4) оказание поддержки администрациям сельских поселений и отделу по вопросам городского поселения Администрации района в целях повышения качества дорожной сети и повышения качества автомобильных дорог местного значения, в том числе улично-дорожной сети городской и сельских территорий;

5) повышение уровня транспортной обеспеченности сельских населенных пунктов на основе ускоренного развития дорожной сети и повышения уровня транспортного обслуживания;

6) оказание поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, в том числе по регулируемым тарифам.

4.3. Муниципальной программой предусмотрено получение субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств:

1) связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населенных пунктов, подготовкой проектной документации, а также строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки; погрузкой и вывозом снега с автомобильных дорог общего пользования местного значения I - III категорий при введении режима повышенной готовности в связи с ухудшением природно-климатических условий на территории Ульяновской области или отдельных муниципальных образований Ульяновской области) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе с проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек, велосипедных парковок и пешеходных дорожек (пешеходных мостов) изготовлением проектов организации дорожного движения и паспортов автомобильных дорог в целях создания парковок (парковочных мест), проведением аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, мостах и иных искусственных дорожных сооружениях на них при ликвидации последствий паводка и половодья в случае введения режима чрезвычайной ситуации на территории Ульяновской области или отдельных муниципальных образований Ульяновской области;

2) возникающих при предоставлении субсидий юридическим лицам, осуществляющим строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в целях приобретения материалов, необходимых для осуществления указанной дорожной деятельности;

3) связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район»

Ульяновской области»

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области; Управление по экономике и сельскому хозяйству Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | Создание транспортной инфраструктуры местного значения общего пользования в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области |
| Направления структурного элемента (подпрограммы) муниципальной программы | «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; «Обеспечение населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта». |
| Показатели муниципальной программы | Доля дорожной сети, находящаяся в нормативном состоянии; транспортная подвижность населения |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 178715,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 64639,90 тыс. рублей, 2026 год – 56692,14 тыс. рублей, 2027 год – 57383,74 тыс. рублей, 2028 год – 0,0 тыс. рублей, 2029 год – 0,0 тыс. рублей, 2030 год – 0,0 тыс. рублей из них: 132159,68 тыс. рублей – за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам: 2025 год – 49523,40 тыс. рублей, 2026 год – 41318,14 тыс. рублей, 2027 год – 41318,14 тыс. рублей, 2028 год – 0,0 тыс. рублей, 2029 год – 0,0 тыс. рублей, 2030 год – 0,0 тыс. рублей 46556,10 тыс. рублей – за счет бюджетных муниципального образования «Николаевский район» Ульяновкой области, имеющее целевое назначение, в том числе по годам: 2025 год – 15116,50 тыс. рублей, 2026 год – 15374,00 тыс. рублей, 2027 год – 16065,60 тыс. рублей, 2028 год – 0,0 тыс. рублей, 2029 год – 0,0 тыс. рублей, 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | Муниципальная программа взаимосвязана с государственной программой Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области». |

Приложение№1

к муниципальной программе

Перечень показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующим нормативным требованиям | ГП УО, МП | + | % | 60,0 | 2024 | 61,2 | 62,3 | 63,4 | 64,4 | 65,5 | 66,7 | х | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | х | х |
| 2 | Транспортная подвижность населения | ГП УО, МП | + | тыс. пассажирокилометров | 3,0 | 2024 | 3,1 | 3,15 | 3,18 | 3,2 | 3,22 | 3,25 | х | Управление по экономике и сельскому хозяйству | х | х |

Приложение №2

к муниципальной программе

Система

структурных элементов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании

«Николаевский район» Ульяновской области»

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Направление «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 1.1. | Обеспечение дорожной деятельности | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | Доля дорожной сети, находящаяся в нормативном состоянии |
| - Направление "Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта" |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта». |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по экономике и сельскому хозяйству Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 2.1 | Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. | Обеспечено стабильное функционирование муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области | Транспортная подвижность населения |

Приложение №3

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

| N п/п | Наименования государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |  |  | Источник финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации государственной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  |  |
| «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области» |  | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, Управление по экономике и сельскому хозяйству Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области |  |  | Всего, в том числе: тыс. руб. | 5200000000 | 178715,78 |  | 64639,9 | 56692,14 | 57383,74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) тыс. руб. |  | 132159,68 |  | 49523,40 | 41318,14 | 41318,14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, (далее местный бюджет) тыс. руб. |  | 46556,10 |  | 15116,50 | 15374,00 |  | 16065,60 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - Направление "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области |  | Всего, в том числе: тыс. руб. | 52 401 00000 | 173110,67 |  | 62771,53 | 54823,77 | 55515,37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета тыс. руб. |  | 127154,57 |  | 47855,03 | 39649,77 | 39649,77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета тыс. руб. |  | 45956,1 |  | 14916,5 | 15174,0 | 15865,6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением дорожной деятельности |  | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области |  | Всего, в том числе: тыс. руб. | 52 401 SД110 | 99012,8922 |  | 45173,75222 | 34073,77 | 19765,37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета тыс. руб. |  | 79771,57 |  | 39352,030 | 28309,770 | 12109,770 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета тыс. руб. |  | 19241,3222 |  | 5821,72222 | 5764,0 | 7655,6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия в целях софинансирования расходных обязательств, возникших в связи с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов |  | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области |  | Всего, в том числе: тыс. руб. | 52 401 SД200 | 52647,77778 |  | 9447,77778 | 12600,0 | 30600,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета тыс. руб. |  | 47383,0 |  | 8503,0 | 11340,0 | 27540,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета тыс. руб. |  | 5264,77778 |  | 944,77778 | 1260,0 | 3060,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.3 1.4 | Иные межбюджетные трансферы на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в части по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения Иные бюджетные мероприятия связанные с дорожной деятельностью |  | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области |  | Всего, в том числе: тыс. руб. | 52 401 9Д001 | 15450,0 |  | 5150,0 | 5150,0 | 5150,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета тыс. руб. |  | 15450,0 |  | 5150,0 | 5150,0 | 5150,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: тыс. руб. | 52 401 9Д850 | 6000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета тыс. руб. |  | 6000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| - Направление "Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» |  |  | Управление по экономике и сельскому хозяйству Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области | Всего, в том числе: | 5240200000 |  | 5605,11 | 1868,37 | 1868,37 | 1868,37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  | 5005,11 | 1668,37 | 1668,37 | 1668,37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  | 600, 00 | 200, 00 | 200,00 | 200,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам. |  |  | Управление по экономике и сельскому хозяйству Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области | Всего, в том числе: | 52402S2370 |  | 5605,11 | 1868,37 | 1868,37 | 1868,37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  | 5005,11 | 1668,37 | 1668,37 | 1668,37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |