Оценка эффективности муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» ульяновской области в 2023-2027 годах» за 2023год.

Подпрограмма муниципальной программы: «Обеспечение населения муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2023-2027 годах»

Цели подпрограммы:

- обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах;

- оптимизация маршрутной сети с учетом транспортных потребностей населения;

- совершенствование транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общий предполагаемый объём финансирования подпрограммы составляет –    в 2023 г. – 3200,0 тыс. руб. Фактически выделено за 2023 год- 3054,8 тыс. рублей (95,4%), в том числе 152,7 тыс. рублей из местного бюджета  и 2902,1 тыс. руб из областного бюджета.

Был проведен аукцион на определение подрядчика по обеспечению населения района услугами пассажирского автотранспорта. Выиграл аукцион АО «Николаевское АТП», с которым заключено 11 муниципальных контрактов, предприятие в течении 2023 года обслуживало 11 муниципальных маршрутов.

Целевые показатели подпрограммы:

| Наименование показателя | 2023 год, план | 2023 год, факт |
| --- | --- | --- |
| Планируемое количество перевозимых пассажиров (тыс.чел.) | 52,6 | 22,8 |
| Сохранение количества маршрутов (ед.) | 11 | 11 |
| Планируемое количество выполняемых рейсов (ед.) | 7068 | 4426 |

Выполнение целевых показателей:

1.Планируемое количество перевозимых пассажиров (тыс.чел.)

22,8/52,6=43,3%

2.Сохранение количества маршрутов (ед.)

11/11=100%

3. Планируемое количество выполняемых рейсов (ед.)

4426/7068=62,6%

Степень достижения целей всех плановых показателей

(43,3+100+62,6)/3=68,3%

Вывод: Принимая во внимание тот факт, что финансирование Программы в 2023 году осуществлялось на 95,4%, а   целевые индикаторы  выполнены на 68,3%, следует признать уровень эффективности Программы удовлетворительный.

Однако в 2023 году, пассажиропоток снизился по сравнению с 2022 годом, в связи с увеличением личного автотранспорта у населения. В связи с этим планируемое количество перевозимых пассажиров составило 43,3% от плана (меньше 60%).

Предложение: Разработчикам подПрограммы  Администрации МО «Николаевский район»  следует в установленном порядке  в 2024 году внести изменения в программу в части пересмотра целевых индикаторов экономической и социальной эффективности, так как реализация данной подпрограммы несет   социальные последствия: - обеспечение равной доступности пассажирских услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий района и малообеспеченные слои населения.